🌳 FLAVOR TREE - Roadmap: Август - Октябрь 2026

«Don't just drink - listen to the flavor»
Команда: Ералы & Аделия  ·  Стек: Django REST + Angular 18 + PostgreSQL  ·  MVP: efes-ccl.vercel.app

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

🔵 АВГУСТ 2026: Фундамент, оцифровка базы и полировка MVP

Август - месяц, когда мы закладываем фундамент всего, что будем строить дальше. Никакой геймификации и AI не будет работать, если у нас нет качественной, полностью оцифрованной базы сортов и стабильного, быстрого бэкенда. Фокус: данные, архитектура, документация под Efes.

📅 Неделя 1 (Начало августа): Полная оцифровка линейки Efes KZ

Цель: Исчерпывающая база данных всех 15 сортов Efes Kazakhstan с детальными вкусовыми профилями по пирамиде Top / Heart / Base.

Сбор и систематизация данных

Составить полный реестр 15 сортов Efes KZ: названия, категории (лагер, пшеничное, крафт, безалкогольное и т.д.), крепость (ABV), плотность, тип брожения

Для каждого сорта провести разбор вкусового профиля с привлечением открытых источников, описаний от бренда и, по возможности, реальных дегустаций

Разложить каждый профиль на три уровня пирамиды:

Top Notes (первое впечатление, 0–3 сек): цитрус, хмелевая горечь, цветочные ноты, свежесть

Heart Notes (основное тело, 3–15 сек): солод, хлеб, карамель, травы, пряности

Base Notes (послевкусие, 15+ сек): дрожжи, дуб, шоколад, кофе, жареные ноты

Для каждой ноты проставить интенсивность по шкале 1–10

Описать рекомендованную температуру подачи и тип бокала

Проектирование схемы БД

Спроектировать модели Django:

Brand - бренд с метаданными (название, логотип, категория, ABV, описание)

FlavorNote - справочник вкусовых нот с категориями

FlavorProfile - связка бренда с нотами + слой (top/heart/base) + интенсивность

ServingRecommendation - температура, бокал, сезонность

Написать миграции, создать fixtures для начальной загрузки данных

Реализовать management command load_flavor_data для импорта из CSV/JSON

Покрыть модели unit-тестами (минимум 80% coverage для новых моделей)

API эндпоинты (Ералы)

GET /api/brands/ - список всех брендов с пагинацией и фильтрацией

GET /api/brands/{id}/ - детальная карточка бренда с вложенным flavor_profile

GET /api/brands/{id}/pyramid/ - вкусовая пирамида в структурированном JSON

GET /api/flavor-notes/ - справочник всех вкусовых нот

Swagger / OpenAPI документация через drf-spectacular

Frontend: карточка бренда (Аделия)

Обновить BrandDetailComponent:

Визуализация пирамиды Top / Heart / Base (интерактивная инфографика)

Анимированное раскрытие каждого слоя по клику/тапу

Цветовое кодирование нот по категориям (цитрусовые - жёлтый, хмелевые - зелёный, солодовые - коричневый)

Шкала интенсивности (прогресс-бар или radar chart)

Mobile-first адаптивная вёрстка

Skeleton loaders на время загрузки

Deliverables:

✅ 15 сортов полностью оцифрованы в БД

✅ API отдаёт вкусовые профили с пирамидой

✅ Карточка бренда визуализирует пирамиду в UI

✅ Swagger актуален

📅 Неделя 2 (Середина августа): Модуль Food Pairing

Цель: Рабочий модуль подбора еды к пиву с фокусом на казахской национальной кухне и основных позициях мировой кухни.

Исследование и база данных пар (Аделия)

Составить матрицу совместимости: 15 сортов × N блюд

Приоритетный пул казахской кухни:

Мясные: бешбармак, казы, шужык, куырдак, жая, шашлык

Молочные/кисломолочные: курт, иримшик, айран, кумыс

Тестовые: баурсаки, самса, манты

Закуски: нарезка (казы + жая), жети-ас

Пул мировой кухни (топ-30):

Итальянская: пицца, паста карбонара, брускетта

Японская: суши, рамен, эдамаме

Американская: бургер, стейк, начос

Мексиканская: тако, буррито, гуакамоле

Немецкая: сосиски, брецель, шницель

Для каждой пары: уровень совместимости (1–5), текстовое объяснение (почему работает), тег типа: complement | contrast | cleanse | bridge

Алгоритм пейринга

Рекомендательный алгоритм:

Вход: brand_id или набор вкусовых нот

Логика: сладкое + солёное = контраст, жирное + горькое = очищение, пряное + пряное = усиление

Выход: отсортированный список блюд с score совместимости

Модели Django:

Dish - блюдо (название, кухня, категория, вкусовой профиль, изображение)

FoodPairing - связка Brand + Dish + score + тип + объяснение

API:

GET /api/brands/{id}/food-pairing/ - рекомендованные блюда к сорту

GET /api/food-pairing/search/?dish=бешбармак - обратный поиск: пиво к блюду

GET /api/dishes/ - каталог блюд с фильтрацией по кухне

Frontend: интерфейс Food Pairing

Страница «Food Pairing»:

Двусторонний поиск: «Выбрал пиво → покажи еду» и «Выбрал блюдо → покажи пиво»

Карточки блюд с фотографиями, оценкой совместимости и объяснением

Фильтры по кухне: 🇰🇿 Казахская · 🇮🇹 Итальянская · 🇯🇵 Японская · 🇺🇸 Американская · 🌍 Все

Анимация «идеальной пары» при score > 90%

Мобильная адаптация с горизонтальным скроллом карточек

Deliverables:

✅ База блюд (минимум 50 позиций) заполнена

✅ Алгоритм пейринга работает, API отдаёт рекомендации

✅ UI Food Pairing функционирует в обе стороны

✅ Казахская кухня приоритизирована и визуально выделена

📅 Неделя 3 (Конец августа): Техническая оптимизация и рефакторинг

Цель: Привести архитектуру в боевое состояние, убрать технический долг и подготовить инфраструктуру для масштабирования в сентябре.

Рефакторинг бэкенда (Ералы)

Аудит кода Django:

DRY в сериализаторах, viewsets + routers вместо ручных URL-конфигов

Тяжёлые операции (PDF-сертификаты, email) на Celery + Redis

Структура settings/ (base, development, production, testing)

Оптимизация запросов к БД:

Проверка на N+1 через django-debug-toolbar и silk

select_related и prefetch_related везде, где нужно

Индексы на часто фильтруемые поля

Кэширование:

Redis cache для списков брендов и food pairing (TTL: 1 час)

Cache invalidation при обновлении через admin

HTTP-кэширование (Cache-Control, ETag)

Безопасность:

pip-audit + safety, CORS, rate limiting (django-ratelimit), JWT конфигурация

Рефакторинг фронтенда

Angular-оптимизации:

Lazy Loading для feature-модулей

OnPush change detection для stateless компонентов

trackBy для *ngFor, анализ бандла через source-map-explorer

Перформанс:

Lighthouse > 90 по всем метрикам

Lazy load изображений, Service Worker для PWA (offline-first каталог)

Дизайн-система:

Переиспользуемые компоненты: FlavorPyramidComponent, StarRatingComponent, DishCardComponent, BrandCardComponent

Единая палитра, типографика, отступы (CSS custom properties)

Dark mode support (CSS-переменные)

CI/CD и DevOps

GitHub Actions: линтинг (ruff + ESLint), тесты (pytest + Karma/Jest), автодеплой при мерже в main

Staging-окружение для тестирования перед продом

Sentry для error tracking

Deliverables:

✅ Lighthouse > 90 по всем метрикам

✅ Нет N+1 запросов, кэширование работает

✅ CI/CD пайплайн полностью настроен

✅ Staging поднят, Sentry подключён

📅 Неделя 4 (Конец августа - начало сентября): Полевой ресерч и исследования

Цель: Проведение комплексного исследования аудитории, прямых CustDev-интервью и выстраивание коммуникации с HoReCa-партнёрами.

Работа с анкетами и опросами

Запуск количественного анкетирования среди целевой аудитории (городские любители пива, 18–35 лет)

Сбор базовых паттернов выбора: цена, бренд, сочетание с едой, открытость к премиум-сортам

Формирование структурированного массива первичных данных для анализа

Связь с менеджерами ресторанов и заведений

Установление прямого контакта с управляющими и бар-менеджерами заведений HoReCa в Алматы

Определение болей заведений: работа официантов, оборачиваемость пивного меню, спрос на премиальные сорта

Согласование условий пилотного внедрения QR-кодов на столах

Глубинные интервью (Выделенный день: ВТОРНИК)

Проведение серии качественных интервью (CustDev) с пользователями и управляющими заведений

Сбор неструктурированного фидбека: гипотезы по геймификации, ценность цифрового сомелье, форматы QR-тейбл-тентов

Упаковка результатов интервью в карту проблем и точек роста продукта

Deliverables:

✅ Обработано не менее 50 анкет пользователей

✅ Установлен контакт с 10+ менеджерами ресторанов

✅ Проведены глубинные CustDev-интервью во вторник

✅ Составлен реестр ключевых гипотез и болей аудитории

🟢 СЕНТЯБРЬ 2026: Геймификация, AI-Сомелье и экосистема HoReCa

Сентябрь - месяц активного внедрения пивотов, тестирования гипотез, запуска QR-кодов в заведениях и подсчета ключевых метрик успеха.

📅 Неделя 5 (Сентябрь): Применение пивотов, старт сотрудничества и QR-внедрение

Цель: Оперативный разворот функционала по результатам ресерча, запуск пилотного сотрудничества с заведениями и интеграция QR-кодов.

Применение пивотов по итогам ресерча (Ералы + Аделия)

Корректировка пользовательских сценариев (User Flows) на основе данных анкетирования и интервью

Упрощение процесса первичного контакта: бесшовный переход к меню без регистрации

Адаптация логики подбора под реальные запросы гостей заведений

Старт сотрудничества с HoReCa (Аделия)

Подписание пилотных договорённостей с заведениями-партнёрами

Передача брендированных материалов и тейбл-тентов с QR-кодами в заведения

Инструктаж персонала и администраторов заведений

Внедрение и деплой QR-системы (Ералы)

Генерация и привязка уникальных QR-токенов к столам заведений

Запуск анонимных сессий с мгновенной загрузкой (< 2 сек)

Настройка сквозной аналитики сканирований и источников трафика

Deliverables:

✅ Внедрены пивоты по результатам CustDev

✅ Запущено сотрудничество с пилотными заведениями

✅ QR-коды размещены на столах партнеров

✅ QR-система работает стабильно в продакшене

📅 Неделя 6 (Сентябрь): Проверка гипотез и дальнейшее пивотирование

Цель: Активное тестирование гипотез в реальных условиях заведений, мониторинг поведения пользователей и точечные итерации.

Проверка ключевых гипотез (Ералы + Аделия)

Гипотеза 1: «Гости заведений готовы сканировать QR ради подбора еды к пиву» (проверка конверсии сканов)

Гипотеза 2: «Персонализированная вкусовая пирамида повышает выбор премиальных сортов Efes»

Гипотеза 3: «Геймификация и квизы увеличивают среднее время сессии гостя в заведении»

Анализ обратной связи и быстрые пивоты (Ералы + Аделия)

Ежедневный мониторинг пользовательских логов и метрик взаимодействия

Проведение коротких коридорных тестов в заведениях

Внесение оперативных правок в интерфейс и алгоритмы рекомендера (Rapid Iterations)

Deliverables:

✅ Проверены 3 ключевые продуктовые гипотезы

✅ Собрана первичная статистика реальных сканов и кликов

✅ Проведены быстрые пивоты интерфейса на основе живого фидбека

📅 Неделя 7 (Сентябрь): Подсчет метрик успеха и аналитика

Цель: Комплексная оценка результатов пилотного этапа, расчёт юнит-экономики и подготовка B2B-аналитики для Efes.

Расчёт продуктовых метрик (Ералы)

Расчёт вовлечения: DAU/MAU, Retention D1/D7, средняя длительность сессии

Расчёт конверсий: % сканов QR → просмотр меню → прохождение квиза → регистрация

Аналитика виральности: количество расшаренных карточек Flavor DNA

Расчёт бизнес-метрик и эффекта премиумизации (Аделия + Ералы)

Оценка % сдвига пользователей в премиум-сегмент сортов Efes

Сравнение среднего чека в партнерских заведениях с Flavor Tree и без

Формирование отчёта по оценке экономического эффекта для Efes Kazakhstan

Deliverables:

✅ Сформирован полный аналитический отчёт по KPI

✅ Подсчитаны показатели конверсии и премиумизации

✅ Данные подготовлены для презентации руководству Efes

📅 Неделя 8 (22–28 сентября): HoReCa-адаптация и QR-вход

Цель: Мгновенный вход через QR-код в барах/ресторанах без обязательной регистрации.

QR-система (Ералы)

Модели:

Venue - заведение (название, адрес, тип, логотип, меню Efes)

QRCode - QR (venue, table_number, unique_token, scans_count)

AnonymousSession - сессия гостя (token, venue, expires_at, flavor_preferences)

Flow входа:

1. Гость сканирует QR на столе → flavortree.kz/qr/{token}

2. Система определяет заведение и стол

3. Анонимная сессия (без email, без пароля)

4. Гость видит меню пива заведения + профили + food pairing

5. Soft conversion: «Хочешь сохранить прогресс? Зарегистрируйся»

API:

GET /api/qr/{token}/ - валидация QR, данные заведения

POST /api/sessions/anonymous/ - анонимная сессия

POST /api/sessions/convert/ - конвертация в аккаунт

GET /api/venues/{id}/menu/ - меню Efes в заведении

Генерация QR: Django admin → qrcode library → PDF для печати на тейбл-тенты

UX под HoReCa (Аделия)

Ресторанный режим:

Упрощённая навигация: только меню, food pairing, AI-Сомелье

Крупные карточки (зона тапа min 48×48px)

«Что попробовать?» → 3 рекомендации за 1 тап

Только сорта, которые есть в наличии

QR-лендинг:

Welcome с логотипом заведения

Цель: < 2 секунды до интерактивного состояния

Тейбл-тент макет:

QR + описание + Flavor Tree + Efes, формат A6 (105×148 мм)

Аналитика HoReCa (Ералы)

Трекинг для B2B дашборда:

Сканы QR по заведениям / дням / часам

Конверсия: анонимная → регистрация

Популярные сорта в каждом заведении

Средняя длительность сессии

Тепловая карта активности

Deliverables:

✅ QR-вход работает end-to-end (< 2 сек)

✅ Анонимные сессии создаются и конвертируются

✅ Ресторанный UI адаптирован под одну руку

✅ Тейбл-тент макет готов к печати

✅ Аналитика HoReCa трекается

🔴 ОКТЯБРЬ 2026: Тестирование, пилот и финальная сдача

Октябрь - финишная прямая. Перестаём добавлять фичи и полностью переключаемся на стабилизацию, тестирование с реальными людьми и подготовку к передаче продукта Efes.

📅 Неделя 9 (29 сентября – 5 октября): Нагрузочное тестирование и QA

Цель: Убедиться, что система выдержит реальную нагрузку и рекомендательные алгоритмы работают корректно.

Нагрузочное тестирование (Ералы)

Инструменты: Locust или k6

Сценарии:

Baseline: 50 юзеров, обычный browsing

Peak HoReCa: 200 юзеров с QR-входами (вечер пятницы в 10 заведениях)

AI stress: 50 одновременных запросов к AI-Сомелье

Quiz burst: 100 юзеров проходят квиз одновременно

Метрики: p50/p95/p99 response time, error rate (< 0.1%), throughput, CPU/RAM

Критерии: p95 > 500ms → оптимизировать; error rate > 1% → исправить; AI > 5s → тюнить промпты

QA-тестирование (Аделия)

Ручное тестирование:

Полный flow: регистрация → каталог → food pairing → квиз → level up → сертификат → Flavor DNA → share

QR: скан → анонимная сессия → меню → конвертация

AI-Сомелье: 20 различных сценариев, проверка адекватности

Edge cases: пустые данные, длинные имена, спецсимволы, emoji

Кросс-браузер: Chrome, Safari, Firefox (десктоп + мобилка)

Реальные устройства: iPhone (Safari), Android (Chrome)

Автотесты:

E2E через Playwright / Cypress (10+ основных сценариев)

Backend unit-тесты: coverage > 80%

Integration-тесты для всех API

Тестирование рекомендаций (Ералы + Аделия)

30 тестовых профилей с разными предпочтениями

Проверка: релевантность AI (оценка 1–5), корректность food pairing, правильность Flavor DNA

A/B: AI vs. rule-based рекомендации

Deliverables:

✅ Нагрузочное тестирование пройдено, p95 < 500ms

✅ Все критические баги найдены и исправлены

✅ E2E тесты покрывают основные сценарии

✅ Рекомендательный алгоритм проверен

📅 Неделя 10 (6–12 октября): Пилотное тестирование на реальном ивенте

Цель: Первый пилот Flavor Tree с реальными пользователями на ивенте Efes.

Подготовка (Ералы + Аделия)

Согласовать формат с Efes:

Вариант A: Закрытая дегустация на 30–50 гостей

Вариант B: Интеграция в существующий ивент Efes

Вариант C: Пилот в 2–3 заведениях HoReCa в Алматы

Инфраструктура:

Серверы готовы к пиковой нагрузке (по данным недели 9)

Fallback: rule-based рекомендации при падении API

Real-time мониторинг (Grafana/Sentry dashboard)

Подробное логирование всех действий

Напечатать тейбл-тенты (30+ штук)

Инструкция для стаффа (как объяснять Flavor Tree гостям)

На ивенте

Ералы: мониторинг серверов, аналитика, hotfix

Аделия: общение с гостями, сбор фидбека, помощь с UI

Метрики: сканы QR, % завершения первого квиза, время сессии, созданные Flavor DNA, шеры, NPS (опрос на выходе), качественный фидбек

После ивента (следующий день)

Единый отчёт с метриками

Категоризация фидбека: critical bugs / UX issues / feature requests / positive

Приоритизация исправлений для недели 11

Deliverables:

✅ Пилот проведён, 30+ реальных пользователей

✅ Метрики собраны и структурированы

✅ Фидбек категоризирован

✅ Приоритетный список исправлений готов

📅 Неделя 11 (13–19 октября): Финальная полировка и сбор метрик

Цель: Исправить всё, что всплыло на пилоте, собрать финальные метрики, подготовить B2B дашборд.

Баги и UX (Ералы + Аделия)

Все critical и high-priority issues из пилота

Типичные доработки:

Ускорение мобильной загрузки (оптимизация картинок, code splitting)

Читаемость текстов (размер шрифта, контрастность)

Упрощение onboarding (если путались)

Edge cases в квизах

Тюнинг AI-промптов (если ответы неадекватные)

Финальный Lighthouse: цель 95+ по всем метрикам

Метрики и визуализация (Ералы)

Агрегация всех данных:

DAU, MAU, retention (D1/D7), session duration

Геймификация: среднее XP, % достигших «Исследователь»+

Food Pairing: популярные пары, использование модуля

AI-Сомелье: запросы, оценка полезности

HoReCa: сканы, конверсия анонимных

Виральность: шеры Flavor DNA, переходы по ссылкам

B2B дашборд (Аделия)

Отдельный раздел для аналитиков Efes:

Авторизация по @efes.kz

Summary cards с ключевыми метриками

Графики с фильтрацией (период, заведение, сорт)

Экспорт в CSV/Excel

Автоматический еженедельный email-отчёт

Deliverables:

✅ Все critical баги исправлены

✅ Lighthouse > 95

✅ B2B дашборд с реальными данными

✅ Email-отчёт настроен

📅 Неделя 12 (20–26 октября): Передача продукта и защита проекта

Цель: Финальная передача Efes Kazakhstan, защита в One Idea University.

Техническая документация (Ералы)

README с описанием, инструкцией запуска и деплоя

Swagger / ReDoc для всех API

Архитектурная диаграмма, ER-диаграмма БД

Runbook для DevOps: деплой, мониторинг, откат, масштабирование

Инструкция по добавлению новых сортов (для контент-менеджеров Efes)

B2B handoff (Аделия)

Пакет для Efes:

Гайд по дашборду

Инструкция по генерации QR для новых заведений

Брендбук Flavor Tree

Шаблоны маркетинговых материалов (сторис, посты, тейбл-тенты)

Обучающая сессия для команды Efes (30–60 мин): демо, дашборд, контент, Q&A

Защита (Ералы + Аделия)

Финальная презентация:

Обновить слайды с реальными метриками пилота

Живое демо: скан QR → каталог → квиз → AI → Flavor DNA → share

B2B дашборд с реальными данными

Бизнес-эффект: количество пользователей, % конверсии, прогноз масштабирования

Ответы на ожидаемые вопросы:

Масштабирование на другие рынки Efes

GDPR / ЗРК и данные

Стоимость поддержки и развития

Интеграция с CRM/ERP Efes

Deliverables:

✅ Полная документация передана

✅ B2B дашборд с реальными метриками

✅ Обучение проведено

✅ Проект защищён

✅ Репозиторий передан

📊 Сводная таблица этапов

| Месяц | Неделя | Модуль | Ключевой результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Август | 1 | Оцифровка линейки | 15 сортов оцифрованы, API профилей | Аделия (данные), Ералы (API + БД) |
| Август | 2 | Food Pairing | Алгоритм, 50+ блюд, казахская кухня | Аделия (контент + UI), Ералы (алгоритм) |
| Август | 3 | Оптимизация | Lighthouse > 90, кэш, CI/CD, Sentry | Ералы (бэк + DevOps), Аделия (фронт) |
| Август | 4 | Упаковка | Lean Canvas, финмодель, питч | Аделия (Canvas + дизайн), Ералы (финмодель) |
| Сентябрь | 5 | Школа Сомелье | 4 уровня, XP, стрики, профиль | Ералы (модели), Аделия (UI + анимации) |
| Сентябрь | 6 | Квизы + сертификаты | 50+ вопросов, PDF-сертификаты | Ералы (квизы + PDF), Аделия (UI) |
| Сентябрь | 7 | AI + Flavor DNA | AI-рекомендации, виральная карточка | Ералы (AI + RAG), Аделия (чат + DNA) |
| Сентябрь | 8 | HoReCa + QR | QR-вход < 2 сек, ресторанный UI | Ералы (QR + сессии), Аделия (UX) |
| Октябрь | 9 | Тестирование | p95 < 500ms, E2E, проверка AI | Ералы (нагрузка), Аделия (QA) |
| Октябрь | 10 | Пилот | 30+ юзеров, NPS, метрики | Ералы (мониторинг), Аделия (фидбек) |
| Октябрь | 11 | Полировка | Баги, Lighthouse > 95, B2B дашборд | Ералы (метрики), Аделия (UI polish) |
| Октябрь | 12 | Передача | Документация, handoff, защита | Ералы + Аделия |

🎯 KPI

Вовлечение

| Метрика | Цель (к концу октября) |
| --- | --- |
| DAU | 100+ |
| MAU | 500+ |
| DAU/MAU (stickiness) | > 20% |
| Среднее время сессии | > 5 мин |
| Quiz completion rate | > 70% |
| Квизов на юзера | > 3 |
| Распределение уровней | 60% Новичок / 25% Исследователь / 10% Знаток / 5% Сомелье |
| Стрик > 3 дня | > 30% юзеров |
| Return Rate (D7) | > 25% |

Виральность

| Метрика | Цель |
| --- | --- |
| Flavor DNA shares | 50+ за пилот |
| Реферальные регистрации | 15% от базы |
| Viral Coefficient (K) | > 0.3 |
| Охват Flavor DNA | 5000+ просмотров |
| QR → регистрация | > 20% конверсия |

Бизнес (для Efes)

| Метрика | Цель |
| --- | --- |
| Premium Shift | > 2% активной базы |
| QR-сканы (всего) | 500+ за пилот |
| Знание 5+ сортов после обучения | > 80% |
| Рост среднего чека в HoReCa | +10–15% |
| Выданные сертификаты | 10+ |
| NPS | > 50 |

Техника (SLA)

| Метрика | Цель |
| --- | --- |
| Uptime | > 99.5% |
| API p95 | < 500ms |
| AI-Сомелье ответ | < 5s (streaming) |
| Lighthouse (все 4) | > 95 |
| Error rate | < 0.1% |
| Test coverage (backend) | > 80% |
| QR → Interactive (TTI) | < 2s |